# PITS (Personal Itinerary Tracking System) MVP 架构与设计文档

## 1. MVP 目标与范围

MVP (Minimum Viable Product) 阶段的核心目标是验证“移动端自动记录 + 基础 AI 交互”的最小闭环。

### 核心功能范围

- 快速记录：基于 .NET MAUI 的一键 GPS 标记。

- 基础可视化：日历视图（按天查看）与地图轨迹（可视化行程）。

- 后台采集：Android/iOS 后台定位服务，实现“静默记录”。

- 智能对话：集成 Semantic Kernel 与 Ollama，支持自然语言输入行程。

- 本地存储：SQLite 数据库，支持基本的 FTS5 全文搜索。

## 2. MVP 技术栈选型

| 维度 | 选型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 跨平台框架 | .NET MAUI | 统一 C# 代码库覆盖 iOS/Android，利用原生平台特性。 |
| 数据库 | SQLite + EF Core | 轻量级、单文件，支持空间扩展 (NetTopologySuite)。 |
| AI 框架 | Semantic Kernel | 微软官方支持，插件式架构，易于扩展。 |
| LLM 引擎 | Ollama (Local) | 确保隐私，支持 qwen2.5 等高性能本地模型。 |
| UI 模式 | MVVM (CommunityToolkit) | 结构清晰，逻辑与 UI 解耦。 |

## 3. 详细模块设计

### 3.1 记录引擎 (Recording Engine)

- 手动记录：提供预定义的活动类型（工作、通勤、生活等）按钮。

- 后台服务：

  - Android: 使用 FusedLocationProvider + 前台服务（Foreground Service）。

  - iOS: 使用 CLLocationManager 的重大位置变化监听（Significant Location Changes）。

- 地理围栏：当进入预设 POI（如公司、家）200 米范围内时，触发本地通知询问是否记录。

### 3.2 AI 对话流 (AI Interaction Flow)

MVP 阶段采用“解析-确认-执行”的三步走策略：

- 用户输入：“我刚刚在星巴克开了一个小时的会。”

- AI 解析：TripLogPlugin 提取 JSON（地点：星巴克，时长：1小时，类型：工作）。

- UI 确认：App 弹出确认卡片，用户点击“确认”后写入 SQLite。

### 3.3 数据存储方案

// 核心表结构

public class Trip {

public string Id { get; set; } // ULID

public DateTime StartedAt { get; set; }

public string Description { get; set; }

public Point Location { get; set; } // WGS84

public ActivityType Type { get; set; }

}

## 4. MVP 开发路线图 (6周)

| 周次 | 阶段目标 | 关键产出 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 核心架构搭建 | 实体定义, SQLite 集成, 基础 UI 框架。 |
| W2 | 记录与地图 | 实现 GPS 记录页，MAUI Maps 轨迹显示。 |
| W3 | 后台定位 | Android/iOS 原生后台服务对接，地理围栏逻辑。 |
| W4 | AI 集成 | Semantic Kernel 插件开发，Ollama 接口对接。 |
| W5 | 搜索与导出 | FTS5 全文搜索，GeoJSON 导出功能。 |
| W6 | 同步与发布 | Syncthing 基础同步配置，APK/IPA 打包测试。 |

## 5. 风险点与应对策略

- 功耗控制：高频 GPS 采集会导致耗电。

  - 策略：MVP 默认采用 5 分钟间隔，或基于加速度计检测静止状态时停止采集。

- 模型性能：移动端直接运行 LLM 压力大。

  - 策略：MVP 阶段 LLM 运行在 PC 端（Ollama），手机通过局域网 API 访问。

- 系统权限：Android/iOS 对后台定位限制严格。

  - 策略：必须申请“始终允许”权限，并向用户说明隐私保障。

文档版本: v1.0 | 状态: 准发布